Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika

Podání žádosti města Plzně o poskytnutí podpory z podprogramu 117D51200 „Podpora regenerace panelových sídlišť“ pro rok 2013 vyhlášeného MMR ČR a schválení projektu „Úprava vnitrobloku nám. Gen. Píky, Lužická, Jablonského, Habrmannova - 2. etapa“.

1. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Postup obnovy a modernizace sídliště Slovany stanoví dokument „Projekt regenerace sídliště Plzeň – Slovany, centrální část“, zpracovaný Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a schválený usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 12, ze dne 19. 1. 2012.

V roce 2012 provedl MO Plzeň 2 Slovany 1. etapu úprav ve vnitrobloku nám. Gen. Píky   
– Lužická – Jablonského – Habrmannova, které byly podpořeny dotací MMR ČR. Na tyto úpravy chce MO Plzeň 2 Slovany navázat a pro rok 2013 město bude žádat MMR ČR o finanční podporu pokračování úprav téhož vnitrobloku 2. etapou. Pro potřeby této žádosti byla část výše uvedeného dokumentu formálně aktualizována a tímto usnesením je předkládán dokument „Projekt regenerace sídliště Plzeň – Slovany, centrální část - aktualizace II. etapa“ (ÚKRMP, 01/2013) k odsouhlasení, aby mohl být součástí žádosti o dotaci.

Vnitroblok, na jehož úpravy je žádáno o dotaci, náleží k přilehlým panelovým domům, které byly postaveny v 60. letech 20. století a je již značně zdevastovaný z důvodu zvýšeného provozu a parkování automobilů. Komunikace, která prochází těsně podél bytových domů, nemá dostatečné šířkové parametry, poskytuje málo parkovacích míst a nevyhovuje i pro vozidla zásobující obchody.

Projekt je pokračováním stavebních úprav, které již byly provedeny v rámci 1. etapy, která byla provedena v minulém roce za přispění dotace MMR ČR. V navazující 2. etapě budou provedeny úpravy komunikace a její rozšíření pro obousměrný provoz a bude osazeno nové pouliční osvětlení. Součástí rekonstrukce bude též úprava a navýšení počtu parkovacích míst a regenerace stávajících ploch zeleně včetně nové výsadby. Na celý projekt je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a platné stavební povolení.

1. Předpokládaný cílový stav

Město Plzeň získá podporu z podprogramu, vyhlášeného MMR ČR a s její pomocí zrealizuje projekt „Úprava vnitrobloku nám. Gen. Píky – Lužická – Jablonského – Habrmannova –   
2. etapa“.

1. Navrhované varianty řešení

Je navrhována jediná varianta, a to požádat o podporu z podprogramu 117D51200, který je vyhlášen MMR ČR.

1. Doporučená varianta řešení

Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.

1. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Předpokládané rozpočtové stavební náklady vč. DPH:

„Úprava vnitrobloku nám. Gen. Píky – Lužická – Jablonského - Habrmannova“

2. etapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 400 tis. Kč

Maximální výše dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 tis. Kč

Vlastní zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 400 tis. Kč

Max. podpora každého projektu může činit až 4 000 tis. Kč a max. 70 % celk. nákladů.

Vlastní zdroje na dofinancování akce budou kryty rozpočtem MO Plzeň 2 pro rok 2013. V lednu 2013 bude akce schválena včetně financování radou i zastupitelstvem MO Plzeň 2 Slovany.

Projekt bude v případě získání dotace financován z dotace a z finančních prostředků MO Plzeň 2. Pro rozpočet MMP nevyplývají žádné finanční nároky.

V rámci jednoho města lze podpořit maximálně dva projekty (dvě lokality).

1. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení - ukládací část.

Pro předložení žádosti o dotaci je stanoven termín do 15. února 2013, žádost bude tedy předložena v tomto termínu po projednání v RMP. V ZMP bude usnesení projednáno dodatečně dne 21. 2. 2013, což umožňuje přijaté usnesení ZMP č. 35/2008.

1. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Podmínkou pro podání žádostí o podporu je schválení projektů regenerace panelových sídlišť v zastupitelstvu obce. Dokument „Projekt regenerace sídliště Plzeň - Slovany, centrální část“ (ÚKRMP, 12/2011) byl schválen usnesením ZMP č. 12 dne 19. 1. 2012.

1. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.

Přílohy:

č. 1 Projekt regenerace sídliště Plzeň – Slovany, centrální část – aktualizace II. etapa (ÚKRMP, 01/2013)

- příloha bude předložena na stůl