Zastupitelstvo města Plzně

Kontrolní výbor

Zápis 12/2016

z 12. řádného zasedání Kontrolního výboru ZMP

konaného dne 30. 3. 2016.

Přítomni: Rolando Arias, Eliška Bartáková, Rudolf Bayer, Petr Fišer, Ivan Hašek, Lukáš Hegner, Jan Honomichl, Lucie Kantorová, Jaroslav Kojzar, Barbora Kořanová, Irena Rottová, Roman Zarzycký

Omluveni: Jana Bystřická, Jana Kollrossová, Tomáš Trnka

Program:

- Zahájení – stanovení ověřovatele zápisu

- Schválení programu

- Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP za období 3. 2. 2016 – 14. 3. 2016

- Evidované stížnosti a podněty za období 3. 2. 2016 – 14. 3. 2016

- Kontrola Nového divadla – zpráva TÚ MMP

- Různé

- Závěr

1. Zahájení, stanovení ověřovatele zápisu

Jednání Kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Zarzycký v 15:05 za přítomnosti 10 členů a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Ověřením zápisu byl pověřen pan Rudolf Bayer, schváleno všemi přítomnými.

2. Schválení programu

Program jednání, který byl členům Kontrolního výboru zaslán s dostatečným předstihem, byl bez dalších úprav jednomyslně schválen.

3. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP

Návrh usnesení splněných a prodlužovaných usnesení RMP a ZMP v období od 3. 2. 2016 do 14. 3. 2016 a jejich důvodové zprávy byly projednány v KV ZMP.

Usnesení č. 7/2016.

4. Evidované stížnosti a podněty

Členům byl pro informaci předložen Přehled o peticích, stížnostech a podnětech došlých za období od 3. 2. 2016 do 14. 3. 2016.

Mgr. Zarzycký – za období evidováno pouze sedm stížností, Otázka na členy KV, zda mají ke stížnostem nějaká doplnění popřípadě další otázky.

I. Rottová – stížnost na bezpečnost na Slovanech, jestli se to týká té černé ubytovny

I. Hašek – mám informaci, že s tím má spojitost opět p. Houser

Mgr. Zarzycký – s touto informací jsem se zprostředkovaně taktéž setkal, nicméně nemůžu ji potvrdit ani vyvrátit v současné době.

Usnesení č. 8/2016.

5. Kontrola Nového divadla – Zpráva Technického úřadu MMP

Mgr. Zarzycký – usnesením Kontrolního výboru ZMP č. 6/2016 z minulého zasedání bylo rozhodnuto, že kontrola Nového divadla je formálně ukončena. Přestože zde bylo potvrzeno zástupkyní úřadu, vedoucí Odboru kontroly a interního auditu Ing. Kochmanovou, že kontrolu takto formálně ukončit lze, šetření na divadle bylo Zastupitelstvem města Plzně vráceno Kontrolnímu výboru a termín plnění usnesení ZMP č. 12/2015 o kontrole Nového divadla byl prodloužen do 31. 12. 2016.

Na základě žádosti předsedy Kontrolního výboru směrem k řediteli Technického úřadu Ing. Kozohorskému, MBA byl připraven materiál, který byl rozdán na stůl. Zpráva odpovídá na zbývající dvě otázky, které položil pan MUDr. Arias ve své žádosti. Konkrétně se jedná o následující dotazy:

- sumární konečné vyúčtování, výčet přesných částek včetně změnových listů,

- stav vracení dotací včetně konkrétního jasného vyúčtování.

Stručné shrnutí stavu čerpání dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále „ROP“) na projekt Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká (dále „projekt“) je tedy následující:

Dle Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP vč. Jejích dodatků (dále „Smlouva“) bylo požádáno o celkovou dotaci ve výši 197 733 475 Kč. Projekt byl rozdělen na dvě na sebe navazující finanční etapy, na konci kterých byly podány žádosti o platbu.

I. etapa projektu

Dle Smlouvy bylo požádáno o dotaci za I. Etapu ve výši 40 035 649 Kč. Uvedená částka byla následně požadována k proplacení dle žádosti o platbu za I. Etapu. Tato etapa byla ze strany ROP Jihozápad kontrolována bez zjištění a požadovaná částka byla plně proplacena.

Na základě zjištění auditního orgánu MFČR, který prováděl audit I. Etapy projektu, bylo zahájeno ze strany ROP daňové řízení a následně vystaven platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 087 194 Kč. Tyto prostředky byly odvedeny v souladu s tímto výměrem. Proti platebnímu výměru na odvod podalo město Plzeň odvolání. Dosud nebylo o tomto odvolání rozhodnuto. Zároveň bylo ze strany ROP vystaveno penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 741 375 Kč. Proti tomuto penále podalo město Plzeň odvolání a zároveň požádalo o posečkání s jeho platbou do doby rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod. Žádosti o posečkání bylo vyhověno.

II. etapa projektu

Dle Smlouvy bylo požádáno o dotaci za II. Etapu ve výši 157 697 826 Kč. Po ukončených změnových řízeních (méněpráce) byla částka snížena na hodnotu 157 599 664 Kč. Tato částka byla následně požadována k proplacení dle žádosti o platbu za II. etapu.

Kontrola II. Etapy ze strany ROP byla ukončena v dubnu 2015 a na základě kontrolních zjištění byla požadovaná částka dotace pokrácena o 34 207 611 Kč. Na základě zjištění auditního orgánu MFČR, který prováděl audit I. Etapy projektu, byla zahájena ze strany ROP další kontrola II. Etapy. V rámci této kontroly byla konstatována kontrolní zjištění shodná se zjištěními auditního orgánu MFČR také pro II. Etapu a následně požadovaná částka dotace pokrácena o dalších 20 867 382 Kč. Výsledná proplacená částka ze strany ROP byla ve výši 102 622 833 Kč.

Shrnuto následovně: celková požadovaná částka dotace dle Smlouvy byla 197 733 475 Kč, celková proplacená částka ze strany ROP Jihozápad byla 142 658 482 Kč, odvedená částka za porušení rozpočtové kázně byla 10 087 194 Kč. Tato zpráva byla zpracována minulý týden. V materiálu toto shrnutí naleznete včetně změnových listů a dále mám k dispozici ve 3 provedeních konkrétní vyúčtování po položkách v jednotlivých letech od r. 2008.

Dohoda s panem ředitelem Kozohorským je taková, že se zástupci Kontrolního výboru dostaví v případě potřeby do Technického úřadu. Veškeré materiály, které budeme požadovat, budou k dispozici. Členům KV budou písemně navrženy 3 termíny.

MUDr. Arias – bylo by vhodné tyto termíny rozeslat všem členům Kontrolního výboru, i těm, kteří momentálně nejsou přítomní.

Mgr. Zarzycký – termíny budou zaslány všem členům po dohodě s Technickým úřadem, následně se můžete hlásit podle svých časových možností.

Mgr. Hegner – mělo by být přesně vymezeno, co je předmětem kontroly a jaká data po Technickém úřadu vůbec budeme chtít

Mgr. Zarzycký – prozatím jsou k dispozici odpovědi na otázky, které položil MUDr. Arias. Problematika reklamací byla řešena na minulém zasedání Kontrolního výboru. Nyní je třeba projít tento nový materiál a případně položit doplňující dotazy. Pan ředitel Kozohorský přislíbil součinnost.

(15:20 – příchod p. Fišera)

Mgr. Hegner – vhodnější by možná bylo nejdříve podat požadavky na materiály a otázky na Technický úřad a následně dohodnout schůzku a tam rozvíjet další diskuzi na základě nějakých materiálů.

Mgr. Zarzycký – samozřejmě, byli jste vyzváni jako členové Kontrolního výboru k zaslání otázek a požadavků již 3 nebo 4 zasedání zpět. Neobdržel jsem žádný podnět, krom dotazů pana MUDr. Ariase.

I. Rottová – do divadla se určitě podívat můžeme, ale nemyslím si, že bychom měli kontrolovat kohoutky a odtoky

R. Bayer – byla určena pracovní skupina a zajímali by mě písemné zprávy účastníků té kontroly

Mgr. Zarzycký – kontrola nebyla z objektivních důvodů možná, neboť probíhala kontrola NKÚ. Je třeba to vzít znovu na základě těchto materiálů a následně položit další konkrétní dotazy.

R. Bayer – jde o to, že stavba za miliardu se nedá z tohoto pléna zkontrolovat, úřad má profesionální odbor, který je schopen toto zkontrolovat.

I. Rottová – já mám něco podobného, my jsme to na minulém zasedání formálně ukončili, to tedy nelze, bylo nám to vráceno zpět. My se pořád točíme na divadle, myslím si, že je v Plzni mnoho dalších věcí k řešení.

MUDr. Arias – nesouhlasím s tím, že se na tom pořád točíme. Tohle je v podstatě první materiál, který máme k dispozici. Mě prostě zajímá, jestli je ten projekt v černých nebo červených číslech.

Mgr. Zarzycký – materiál bude k dispozici všem, k tomu zároveň budou zaslány termíny. Do deseti dnů od zaslání materiálu zašlete doplňující dotazy.

R. Bayer – kontroly se účastnit nebudu, kontrolovalo NKÚ, kontroloval auditní orgán MFČR, pravděpodobně nyní kontroluje PČR, počkám si na výsledek. Kontrolní výbor z mého pohledu nemá vytvořeno podmínky k tak rozsáhlé kontrole – časové, finanční apod.

Mgr. Zarzycký – to je samozřejmě vaše právo. Myslím, že je čas ukončit tuto diskuzi. Máme materiál, pan ředitel Kozohorský přislíbil součinnost. Následně formálně ukončíme.

6. Různé

Mgr. Zarzycký – výzva pro další podněty členů.  Žádný další podnět ani připomínka.
7. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 16.15 poděkováním předsedy všem zúčastněným a připomenutím dalšího termínu zasedání 4. 5. 2016 od 15:00 hodin.

Zápis zpracovala: K. Berková

Zápis ověřil: R. Bayer

Mgr. Roman Zarzycký

předseda KV

PŘIJATÁ USNESENÍ

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Plzně

7/2016

Schvaluje:

Návrh splněných a prodlužovaných usnesení RMP a ZMP od 3. 2. 2016 do 14. 3. 2016.

Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 0 se držel

8/2016

Bere na vědomí:

Evidované podněty, stížnosti a petice za období od 3. 2. 2016 do 14. 3. 2016.

Hlasováno: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel