|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zastupitelstvo města Plzně dne:** | **23. června 2016** | **KŘTÚ/1** |

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

|  |  |
| --- | --- |
| Ve věci: | Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2015 |

Na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně ze dne 10. 10. 2013 je předkládána informace   
o plnění Programu rozvoje města Plzně (PRMP) za rok 2015.

Tato zpráva shrnuje informace o naplňování jednotlivých Cílů PRMP za rok 2015 a byla zpracována ve spolupráci s městskými organizacemi, odbory a se společnostmi s majetkovým podílem města, které jsou nositeli/garanty níže uvedených projektů. Informace o plnění je shodně jako text návrhové části PRMP členěna do kapitol podle jednotlivých Prioritních oblastí   
a Cílů.

**Prioritní oblast 1 - Obyvatelstvo a vnitřní prostředí města**

**Cíl 1.1 Revitalizace zastavěných území a doplnění chybějících městských funkcí**

V minulém roce pokračovala projektová příprava na úpravy vnitrobloků na plzeňských sídlištích. Na Slovanech připravuje MO Plzeň 2 – Slovany úpravu vnitrobloků Chválenická –   
U Školky – Nepomucká a Táborská – Koterovská – Habrmannova (vnitroblok Koterovská 69 – 79). Obě akce mají vydaná ÚR a pokračuje projektová příprava k získání SP.

MO Plzeň 1 připravuje společně se spolkem Pěstuj prostor z. s. proměnu vnitrobloku Krašovská.

Akce „Stavební úpravy ul. Na Průtahu“ a „Úpravy ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo nám.“ připravované SVSMP mají vydaná SP.

V současné době probíhá úprava vnitrobloku Koterovská – Chvojkovy lomy, jejíž součástí je komplexní revitalizace celého rozsáhlého území mezi bytovými domy při Koterovské ulici.

**Cíl 1.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství**

Na jaře 2015 byly dokončeny práce na projektu „Divadelní terasy - úprava jihozápadní části sadového okruhu historického jádra města Plzně“ (dotace ROP JZ). Dominantou nově upravené lokality se stal památník generála Pattona, který byl slavnostně odhalen u příležitosti 70. výročí osvobození města americkou armádou.

Obnovou prošla část Lochotínského parku, jejímž cílem bylo zlepšení podmínek pro trávení volného času obyvatel města. V rámci akce spolufinancované ze zdrojů ROP JZ byly obnoveny cesty, zeleň a instalován nový mobiliář. Revitalizovaný park byl obohacen o nový objekt tzv. Artušův stůl a byl restaurován „hudební pavilon“.

Poslední etapou pokračovala obnova Borského parku, která zahrnovala např.: zpevnění cest, výsadbu stromů a osazení záhonů, nové dětské hřiště, cvičební prvky pro seniory. Poškozené lavičky byly nahrazeny novými a nově byly na sezení instalovány masivní dubové trámy.

MO Plzeň 2 - Slovany získal v roce 2015 podporu od Nadace Proměny na realizaci obnovy Jiráskova náměstí. Cílem projektu je úprava parku, doplnění mobiliáře vč. dětských prvků a nové zeleně a revitalizace a zpřístupnění klášterní zahrady veřejnosti.

Pro některé projekty byly v uplynulém roce zpracovány koncepční, podkladové a územní studie. Pro území „Plzeň, náměstí Emila Škody“ byla v dubnu 2015 dokončena územní studie obsahující ideový návrh na řešení prostoru náměstí (ABM architekti, s.r.o.). V červnu RMP odsouhlasila „Metodiku pro přístup k veřejným prostranstvím“ (součást studie Veřejná prostranství v Plzni, Partnerství, o.p.s., 01/2015), jako podklad pro zpracování koncepce veřejných prostranství v Plzni.

V návaznosti na projekt „Revitalizace nábřeží plzeňských řek“ realizuje MO Plzeň 2 - Slovany projekt „Odpočinkové místo Božkovský ostrov“. V roce 2015 byla s dotací z OPŽP dokončena výstavba vodního průlehu s dětskými vodními herními prvky. Průleh slouží také jako součást protipovodňového opatření. Pro návštěvníky ostrova dokončil MO Plzeň 2 - Slovany v závěru roku nové parkoviště.

V červnu 2015 byla slavnostně otevřena naučná stezka údolím Úhlavy. Stezka má celkem   
6 zastavení a je dlouhá přibližně 5,5 km. V souvislosti s otevřením naučné stezky byla připravena průvodcovská brožurka, jejíž vydání bylo spolufinancováno z mezinárodního projektu REURIS.

MO Plzeň 4 připravuje projekt „Vodní plochy Lobezská louka“. V květnu 2015 byla dokončena I. etapa (dotace z OPŽP), která kromě zvýšení retenční schopnosti území obsahovala také rozvoj jeho rekreační funkce.

Pro akci „Náplavka Radbuza“ byl zpracován posudek na statické posouzení stávající lávky přes řeku Radbuzu ve vztahu k možným variantám řešení schodiště na náplavku.

V rámci revitalizace uliční sítě historického centra města pokračovala projektová příprava rekonstrukce Kopeckého sadů. Realizace akce, která získala v minulém roce SP, je závislá na přidělení finančních prostředků. Stejná situace je i v případě rekonstrukce Sedláčkovy ulice, která má zpracovanou DPS z roku 2013.

**Cíl 1.3 Rozvoj služeb pro obyvatelstvo**

Během roku 2015 se dařilo plnit cíle projektu Bezpečné město. Dle policejních statistik došlo na území města Plzně k poklesu počtu trestných činů, ale jejich objasněnost se snížila. V září 2015 byl znovu uveden do provozu webový portál projektu, který byl z důvodu sporu o ochrannou známku loga „Bezpečné město“ pozastaven.

V rámci Programu prevence kriminality pokračoval projekt „Asistent prevence kriminality“, který je od roku 2014 realizován v tzv. lokalitě „Plac“. Od června 2015 fungují v této lokalitě (domy na adrese Plachého 44 a 46) dva domovníci, kteří dohlížejí na dodržování pořádku v jim přiděleném vchodu. Na tento projekt získalo město Plzeň dotaci z MV ČR. Pro „Plac“ byla ZMP schválena „Koncepce řešení lokality v Plzni, ulice Plachého – Korandova“, jejímž cílem je zklidnění lokality, snížení kriminality a drogové závislosti obyvatel městských bytů a zlepšení současného nevyhovujícího stavu bytového fondu.

Městská policie ve spolupráci s dalšími partnery realizovala v minulém roce projekt „Senior akademie“, ve kterém měli senioři a zdravotně postižení možnost účastnit se několika přednáškových cyklů na témata týkající se ochrany života, zdraví a majetku, nebezpečí prodejních akcí či domácího násilí.

Na prevenci prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým se zaměřuje kampaň „Respektuj 18“, jejíž třetí ročník proběhl v červnu 2015. Na kampani, kterou podporují i významné osobnosti města, spolupracuje město Plzeň, Plzeňský Prazdroj a Centrum protidrogové prevence a terapie.

K 31. 12. 2015 bylo završeno naplňování cílů a opatření definovaných Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb (Komunitní plán pro období let 2008 – 2015), která byla klíčovým koncepčním dokumentem pro hlavní činnost OSS MMP. Tento dokument je od roku 2016 nahrazen tzv. „akčními plány“ s dvouletou platností.

Mezi nejvýznamnější formy přímé podpory potřebným v roce 2015 zajišťované OSS MMP patří např.: potravinová pomoc nebo distribuce školních potřeb sociálně potřebným rodinám s dětmi s trvalým pobytem na území města Plzně.

V únoru 2015 byla dokončena „Studie Latentní bezdomovectví“ (navazuje na předchozí studii „Fenomén bezdomovectví“), která zmapovala situaci osob žijících na plzeňských ubytovnách – skladbu obyvatel, jejich původ, míru nezaměstnanosti, formy obživy, dluhy, počet nezletilých dětí apod.

11. a 12. června 2015 uspořádal OSS MMP, pod záštitou MPSV ČR, primátora města Plzně   
a rezortní náměstkyně historicky první celostátní konferenci statutárních měst na aktuální téma: „Řešení problematiky bezdomovectví na úrovni samosprávy“.

Ve dnech 9. a 10. října připravil OSS MMP společně s organizací Domovinka – sociální služby, o.p.s „Dny plzeňských sociálních služeb“. Cílem kampaně bylo informovat občany města o různorodosti sociálních služeb. Ve čtyřech nákupních centrech (Olympie, Globus, Area Bory a Centrum Doubravka) se představily neziskové organizace, které sociální služby v Plzni zajišťují.

Z důvodu velkého zájmu seniorů a zdravotně postižených o službu Senior Expres, zajišťující dopravu na zavolání, byl vozový park rozšířen o další vůz (na současné tři vozy).

V roce 2015 využívali občané nejen města Plzně službu elektronické poradny, kam lze dotazy zasílat nonstop, i anonymně, prostřednictvím jednoduchého formuláře uvedeného na webové adrese: [www.plzen.eu/socialnisluzby/eporadna](http://www.plzen.eu/socialnisluzby/eporadna). Na dotazy odpovídají  erudovaní sociální pracovníci s garancí odpovědi do 36 hodin.

Zájmu plzeňských seniorů se těší také Bezplatná právní poradna pro seniory, jejíž činnost zajišťuje od roku 2013 OSS MMP. Poradna funguje každé úterý a jejích služeb využilo během roku 2015 na 200 seniorů a invalidních důchodců.

**Cíl 1.4 Podpora sportovních a volnočasových aktivit**

Pro oblast sportu byla zpracována nová Koncepce sportu v Plzni, která se zaměřuje především na vybudování moderní, dostupné a otevřené sportovní infrastruktury, na spolupráci se sportovními kluby, na rozvoj školního sportu a na zlepšení informovanosti občanů o sportovním dění. Jedním z úkolů schválené koncepce, který se podařilo v roce 2015 realizovat, je nový sportovní portál [www.sport.plzen.eu](http://www.sport.plzen.eu/), který nabízí přehled o sportovištích a sportovních akcích.

V uplynulém roce pokračovala projektová příprava a rekonstrukce jednotlivých sportovišť ve vlastnictví města Plzně. U fotbalového stadionu ve Štruncových sadech začaly práce na dokončení rekonstrukce hlavní tribuny, které obsahovaly úpravu povrchu a výměnu sedaček, obnovu ochozu hlavní tribuny a další. Objekty věž sever a věž jih, které uzavřou fotbalový stadion, realizuje jako stavebník VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z. s., který zahájil výstavbu první, severní věže v září 2015.

MO Plzeň 1 zadal zpracování kompletní projektové dokumentace pro celkovou přestavbu   
a rekonstrukci plaveckého bazénu Lochotín. DPS byla dokončena v závěru roku.

V roce 2015 byla zpracována architektonická studie rekonstrukce a revitalizace sportovního areálu Prokopávka. Pro sportovní areál na Slovanech byla vypracována DÚR na výstavbu nové víceúčelové tréninkové sportovní haly a bylo vydáno ÚR.

MO Plzeň 2 – Slovany  připravuje modernizaci areálu Škoda Sport Park v Malostranské ulici, pro který nechal v minulém roce zpracovat studii obnovy. V současné době probíhají práce na zpracování kompletní projektové dokumentace pro Skate - park „Bazén“.

Město i nadále pokračuje v poskytování finanční dotace tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na činnost a provozní výdaje, včetně podpory handicapovaných sportovců. Sportovní činnosti dětí a mládeže podporuje město formou grantového programu „Podpora tělovýchovných aktivit“, který je určen pro základní školy na území města Plzně.

V minulém roce byla v Plzni otevřena Regionální fotbalová akademie (RFA) pro talentované hráče do 14 a 15 let. Akademie, která funguje od 1. září 2015, vznikla ve spolupráci FAČR, MŠMT ČR, Magistrátu města Plzeň, Plzeňského kraje a FC Viktoria Plzeň. Zázemí má v areálu 33. základní školy Terezie Brzkové.

**Prioritní oblast 2 - Doprava a technická infrastruktura**

**Cíl 2.1 Rozvíjet a modernizovat systém veřejné dopravy**

Z důvodu špatného technického stavu probíhá na vybraných úsecích tramvajových tratí postupná obnova. V dubnu 2015 byla ukončena rekonstrukce tramvajové trati U Zvonu, Pražská (dotace ROP JZ) vč. rekonstrukce komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a inženýrských sítí.   
Na Skvrňanech proběhla rekonstrukce tramvajové tratě Terezie Brzkové vč. úpravy vodovodu, veřejného osvětlení, nástupních ostrůvků, chodníků a komunikace.

Projekčně se připravují další rekonstrukce tratí. Akce „III. etapa rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská“ má vydané ÚR a SP a je zpracována DPS.

Projekt „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ má vydané SP na komunikace   
a byla zadána studie úprav toček tramvajové trati. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro změnu SP a DPS.

Pro rekonstrukci tramvajové trati Koterovská byla zpracovaná DSP. U akce rekonstrukce tramvajové trati Přemyslova - Skvrňanská došlo z důvodu rozšíření zadání DÚR o rekonstrukci vodovodních řadů a kanalizačních stok a požadavku PMDP, a.s. na zapracování prodloužené tramvajové zastávky v místech před novým divadlem k prodloužení termínu předání DÚR.

Rozvoj inteligentních dopravních a informačních systémů napomáhá ke zvyšování komfortu cestujících v prostředcích MHD. V roce 2015 SVSMP osadila přestupní uzly Hlavní nádraží   
a sady Pětatřicátníků novými zobrazovacími panely inteligentních zastávek. Celkem je tak v Plzni 20 panelů, které informují o aktuálních odjezdech spojů a změnách dopravy. PMDP, a.s. zprovoznily ve všech prostředcích MHD nové odbavovací terminály, které umožňují nákup jízdného pomocí bezkontaktní bankovní karty.

V uplynulém roce PMDP, a.s. obnovily svůj vozový park o 27 nízkopodlažních autobusů splňujících emisní normu EURO 6 a 4 nízkopodlažní trolejbusy.

V minulém roce pokračovala projektová příprava projektu „Revitalizace prostoru Hlavní nádraží Českých drah - Americká - Sirková - Šumavská“ (Přestupní uzel Hlavní nádraží). Pro stavbu „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál“ je vydáno SP.

Součástí projektu „Přestupní uzel Slovany“ je vybudování nové zastávky autobusů veřejné dopravy na Nepomucké a úprava napojení ulice Plzeňská cesta do Nepomucké. Pro stavbu zastávky bylo vydáno SP.

V roce 2015 probíhala obnova a výstavba kamerového systému instalací nových kamer   
k monitorování prostorů před budovami základních a mateřských škol. Na vybraných křižovatkách proběhly úpravy světelných signalizačních zařízení a na přechodech byla osazena smíšená návěstidla chodec/cyklista.

**Cíl 2.2 Realizovat základní komunikační systém s cílem snížit automobilovou dopravu v centru města a na hlavních městských třídách**

Pro realizaci II. úseku západního okruhu (část Křimická – Karlovarská) uzavřelo statutární město Plzeň s Plzeňským krajem koordinační smlouvu, která upravuje rozdělení rolí i odpovědnosti při přípravách realizace této etapy.

ŘSD ČR, správa Plzeň společně s městem Plzeň připravuje akci „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“. Na akci byla připravena smlouva o spolupráci při přípravě   
a realizaci stavby mezi městem Plzní a ŘSD. K jejímu podpisu dojde po dořešení následného správcovství kanalizační sítě a po zajištění finančního krytí ze strany města. Stavba má vydané ÚR, je zpracovaná DSP a ze strany ŘSD byl zahájen výkup pozemků.

V roce 2015 byla zpracována územní studie na propojení aleje Svobody na východní část městského okruhu „Estakáda Teplárna – Na Roudné“ (SUDOP PRAHA, a.s., 03/2015). Tato studie bude sloužit jako podklad pro zpřesnění územně chráněného koridoru komunikace a pro další majetkovou a projektovou přípravu stavby.

U projektu „Silniční systém Roudná“ v současné době probíhají projednávání s dotčenými orgány státní správy, FN Plzeň a správci inženýrských sítí a bylo zahájeno jednání s vlastníky pozemků o potřebných výkupech.

V březnu 2015 začala rekonstrukce Borské ulice v úseku od křižovatky s Klatovskou třídou k ulici Chelčického. V prosinci byly dokončeny stavební práce na komunikacích, chodnících, přeložkách inženýrských sítí a trakčním vedení.

Ve spolupráci s ŘSD ČR správa Plzeň připravuje město Plzeň rekonstrukci mostu generála Pattona. Na stavbu je vydáno SP a zpracována DPS. Další akcí, kterou připravuje ŘSD ČR společně s městem je „I/27 – Třemošenský rybník – Orlík“. Tato nová komunikace propojí stávající čtyřpruhovou městskou komunikaci s nově vybudovaným obchvatem silnice I/27 v úseku mezi Plzní a Třemošnou. Pro akci je podepsána smlouva o společné realizaci, je vydáno ÚR a v současné době probíhá projednání DSP. V rámci této akce bude město zajišťovat výstavbu lávky pro pěší přes silnici I/27 a železniční trať.

V srpnu 2015 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Plzeň a SŽDC, s.o. na projekt „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“. Akce má vydané ÚR a zpracovanou DSP a DPS.

Součástí stavby Uzel Plzeň 3. stavba je přeložka Domažlické ulice a stavební úpravy navazujících ulic a objektů v úseku od ulice Na pile po betonárku v Zátiší (přesmyk domažlické trati). Na akci byla uzavřena smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi městem Plzní a SŽDC, s.o., je požádáno o změnu ÚR (doplňování technických údajů ve vazbě na přeložku ČEZu)a projednává se DSP.

V oblasti dopravy v klidu byla dokončena DÚR pro parkoviště na náměstí Emila Škody (P+R)   
a pro výstavbu parkoviště v Kotkově ulici (P+G) bylo vydáno ÚR a v současné době se zpracovává DSP.

**Cíl 2.3 Rozvíjet a podporovat ekologické druhy dopravy**

V rámci projektu ZeEUS (Městský autobusový systém s nulovými emisemi) zahájily PMDP, a.s. v květnu 2015 zkušební provoz rychlonabíjecích bateriobusů. Dva nové prototypy plně elektrických bateriobusů byly nasazeny v běžných jízdních řádech na linkách MHD, které zajišťují spojení mezi centrem Plzně a konečnou na Košutce. Dobíjení vozů během dne zajišťuje rychlonabíjecí stanice v konečné Sídliště Košutka, kterou postavila Plzeňská teplárenská ve spolupráci se Škodou Electric. PMDP, a.s. se rozhodly pořizovat trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem místo dosud užívaného dieselového pohonu. Nákup těchto vozidel bude realizován v následujících letech.

Prostřednictvím Greenways město Plzeň postupně zkvalitňuje podmínky pro pohyb cyklistů   
a pěších ve městě a zároveň podporuje rozvoj ekologické dopravy. V současné době se zpracovává DPS na další části Greenways podél řeky Mže v úseku Radčická – Skvrňany.

SVSMP dokončila v uplynulém roce stezku pro chodce a cyklisty Na Jíkalce – Vejprnická. Realizací tohoto úseku byla dokončena ucelená cyklistická trasa z centra do Zadních Skvrňan. Nová stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem (dělený zeleným rabátkem s nově vysazeným stromořadím) vznikla podél Karlovarské třídy mezi křižovatkami s Boleveckou a Lidickou ulicí. Tím došlo k propojení dříve vybudovaných stezek podél Karlovarské a vznikla ucelená trasa od sadů Pětatřicátníků až na Košutku.

Pro akci Greenways Koterov - Starý Plzenec, kterou připravuje MO Plzeň 2 - Slovany byla v roce 2015 zpracována DÚR a byla podána žádost o ÚR. V současné době se zpracovává DSP   
a DPS.

**Cíl 2.4 Obnovit a rozvíjet technickou infrastrukturu**

Jednou z nejvýznamnějších investic města v oblasti technické infrastruktury je „Rekonstrukce   
a modernizace úpravny vody Plzeň“ na Homolce. Na úpravně vody, na jejíž výstavbu získalo město Plzeň dotaci z OPŽP a ze SFŽP, běžel od září 2015 do března 2016 zkušební provoz. V dubnu 2016 byla úpravna vody uvedena do ostrého provozu.

Ve vazbě na první etapu Úslavského kanalizačního sběrače, která byla realizována v rámci akce „Čistá Berounka - etapa II. projekt B“, pokračuje výstavba jeho druhé etapy, 1. fáze   
(s napojením Koterova). V uplynulém roce došlo ze strany zhotovitele k zastavení veškerých prací z důvodu odlišnosti v geologických podmínkách znemožňující použití bezvýkopové technologie. Následně došlo k přeprojektování problematických úseků, kdy je pokládka potrubí řešena technologií otevřeným výkopem.

Pro akci rekonstrukce Boleveckého sběrače bylo v prosinci 2015 zadáno vypracování DPS na úsek mezi šachtami Š 32 - Š 53 (Gerská – Plaská) v celkové délce cca 867 m.

Pro akci „Odkanalizování Koterova“, bylo vydáno ÚR. Z důvodu komplikací při projednávání DÚR pro akci „Kanalizace - část Bručná“ nebylo možné dodržet navržené technické řešení   
a projektová příprava bude ukončena. Akce „Kanalizace Lobzy - Rolnické náměstí“ získala v minulém roce ÚR a v současné době pokračují práce na DSP.

Z důvodu nesouhlasů majitelů pozemků zasažených stavbami „Retenční nádrž Vinice“  
a „rekonstrukce Roudenského sběrače“ došlo k pozastavení projektové přípravy. Jednání   
s vlastníky pozemků nadále pokračují. V případě, že majetkoprávní vypořádání bude úspěšně dokončeno, bude projektová příprava pokračovat.

Akce „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha“ má ÚR na všechny tři etapy: Černý most, Lašitov a Sulkovská. Pro část Lašitov je vydáno SP.

Vzhledem k nedořešenému majetkoprávnímu vypořádání nebylo možné zahájit práce na DSP   
a DPS pro 1. etapu VS Litice. Pro 2. etapu VS bylo v srpnu 2015 požádáno o prodloužení ÚR.

Akce VS Ostrá Hůrka má zpracovanou DÚR a byla podána žádost o vydání ÚR na Městský úřad Starý Plzenec. V únoru 2015 vyzval MÚ k doplnění dokladů a přerušil řízení do doby nabytí účinnosti nového Územního plánu města Starý Plzenec.

**Prioritní oblast 3 - Hospodářský rozvoj**

**Cíl 3.1 Podpora výzkumu, vývoje a inovací**

Ve spolupráci s městem Plzeň zajišťoval BIC Plzeň v roce 2015 realizaci druhého kola programu Plzeňské podnikatelské vouchery, který podporuje spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty na území Plzeňského kraje s cílem posílit inovační aktivity firem a přispět k jejich vyšší konkurenceschopnosti.

BIC Plzeň je členem European Business and Innovation Centre Network (EBN), sítě, která na mezinárodní úrovni sdružuje podnikatelská a inovační centra. BIC Plzeň splňuje kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN získal BIC Plzeň v roce 2015 možnost nadále využívat značku EC BIC - „European Community Business & Innovation Centre“ - “EU|BIC Certificate”.

V rámci svého členství v celoevropské síti Enterprise Europe Network, která je největší světovou sítí na podporu podnikání a inovací koordinovaná a kofinancovaná ze zdrojů Evropské komise, poskytuje BIC Plzeň již od roku 2008 podpůrné služby pro rozvoj podnikání a inovací zejména pro malé a střední podniky (organizace seminářů, workshopů a dalších akcí – např. v roce 2015 „Komercializace výsledků VaV v oblasti biotechnologií“, „Komercializace v ICT“ apod.).

U příležitosti dokončení 3. etapy výstavby Plzeňského vědeckotechnologického parku připravilo BIC Plzeň konferenci Podpora inovací v plzeňském regionu, jejímž hlavním cílem bylo představit stávající programy podpory a další možnosti, které se otevřely v souvislosti s novými operačními programy.

**Cíl 3.2 Vytváření podmínek pro rozvoj investic**

Pro motivaci a podporu podnikání organizoval BIC Plzeň a ZČU v Plzni v roce 2015 tzv. Zimní školy podnikání pro studenty všech fakult a vysokých škol, které působí v Plzni. Jednalo se o:

* 4. ročník Zimní školy na téma „Rozjeďte vlastní podnikání“,
* 5. ročník Zimní školy, který zahrnoval 4 interaktivní workshopy.

V červnu 2015 připravil BIC Plzeň ve spolupráci s Plzeň 2015, o.p.s. a bavorským partnerem Bayern Design mezinárodní akci Design Thinking Festival 2015. Konference tohoto formátu i tematického zaměření se konala v ČR vůbec poprvé a zúčastnilo se jí na 213 místních i zahraničních podnikatelů a designérů. Akce byla součástí projektu Výměna know how pro kreativní průmysly: Plzeň a Bavorsko podpořeného z Cíle 3.

V návaznosti na schválený tzv. regionální annex RIS3 - Research and Innovation Strategy of Smart Specialisation, který je shrnutím klíčových zjištění obsažených ve zpracované situační zprávě o výzkumu, vývoji a inovacích v Plzeňském kraji a obsahuje samotnou strategickou část, probíhaly návazné činnosti, a to zejména identifikace projektů, které budou naplňovat schválenou strategii. BIC Plzeň je jedním z partnerů řešících aktivity RIS3.

Dvakrát ročně vydává ÚKRMP a WTC Pilsen ve spolupráci s Plzeňským krajem, RRA PK, BIC Plzeň a regionální kanceláří CzechInvest elektronický česko-anglický newsletter „Investments in the Pilsen Region“. Newsletter, který je distribuován hospodářským komorám působícím   
v Plzni, ambasádám, potenciálním investorům a developerům, představil v minulém roce např.: Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni nebo Plzeňský vědeckotechnologický park.

Pro zvýšení zájmu žáků a studentů o studium s technickým zaměřením poskytuje město Plzeň každoročně finanční podporu v rámci grantového programu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“. Volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení znalostí z oblasti ICT nabízí Dům Digitálních Dovedností (DDD) zřízený SITMP. Součástí DDD je nově otevřené Centrum robotiky, jehož cílem je podpora a rozvoj technických a přírodovědných znalostí dětí, zejména v oblastech konstrukce, strojírenství, elektrotechniky, robotiky a informačních technologií. Zvyšovat zájem o vědu a techniku pomáhají i každoročně pořádané „Dny vědy a techniky   
v Plzni“, jejímiž hlavními organizátory jsou město Plzeň a ZČU v Plzni.

**Prioritní oblast 4 - Propagace města**

**Cíl 4.1 Podpora prezentace města**

Odbor prezentace a marketingu MMP (OPM MMP) realizuje aktivity na podporu prezentace města. V roce 2014 byla zahájena příprava průřezové marketingové strategie města Plzně   
a realizována průzkumná šetření na téma image města, jeho vnímání obyvateli i širokou veřejností v ČR. V této činnosti OPM MMP pokračoval i v roce 2015. V současné době OPM MMP aktivně spolupracuje na oborové tematické analýze nového strategického plánu, s cílem nastavit strategické řízení marketingu města, kooperaci subjektů v Plzni v oblasti marketingu   
a provázanosti marketingových cílů na vizi a cíle města Plzně.

OPM MMP realizoval na počátku roku 2016 průzkum veřejného mínění na téma vnímání image města Plzně, vliv EHMK 2015 na image města. Výzkum proběhl na 800 respondentech v Plzni   
a celé ČR a navázal tak na první vlnu výzkumu ze závěru roku 2014. Cílem výzkumu bylo srovnání image a vnímání města Plzně před a po realizaci projektu EHMK 2015.

Prostřednictvím OPM MMP každoročně poskytuje město Plzeň podporu projektům přispívajícím k prezentaci města a podpoře cestovního ruchu v rámci dotačního programu Komise pro prezentaci a cestovní ruch RMP. V roce 2015 byly poskytnuty dotace v oblasti zkvalitnění služeb pro zahraniční návštěvníky a na projekty nadregionálního charakteru.

Ve spolupráci s Plzeň 2015 o.p.s. a Plzeňským Prazdrojem a.s. připravil OPM MMP festival Pilsner Fest, který propojil areál pivovaru s centrem města. Plzeň - TURISMUS p.o. v roce 2015 realizovala navigační systém pro turisty, který sloužil k lepší orientaci po městě a označoval   
i trasu pivovar – centrum.

**Cíl 4.2 Podpora rozvoje kultury**

V průběhu roku 2015 poskytlo město Plzeň v rámci víceletých dotačních programů finanční podporu na konání tradičních festivalů, jako jsou: Živá ulice, Smetanovské dny, Mezinárodní festival DIVADLO, Festival Finále Plzeň a další. Na oživení kulturního dění ve městě je určen průběžný dotační program „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů“   
a jednoletý dotační program na podporu celoroční kontinuální umělecké a kulturní činnosti   
a uměleckých a kulturních projektů.

V roce 2015 byla Plzeň nositelkou titulu Evropské hlavní město kultury. V souvislosti s projektem PEHMK 2015 se v průběhu minulého roku konalo více než šest set akcí a město se stalo vyhledávanou turistickou destinací. Jednou z největších akcí bylo slavnostní zahájení ve dnech 16. – 18. ledna, na kterou v srpnu navázal pochod obřích loutek Caros de Foc a v prosinci slavnostní zakončení projektu koncipované jako týdenní hudební program pro různé cílové skupiny. V průběhu roku 2015 byly realizovány další vlajkové projekty např.: Devět týdnů baroka, výstava obrazů Gottfrieda Lindauera, Sezóna nového cirkusu, Veřejný prostor, Jiří Trnka a svět animace, Skryté město, Festival světla, Evropský den sousedů, Plzeňské rodinné fotoalbum, Anděl Fest a další. Jako klíčový prostor spojený především s projektem PEHMK 2015 se staly prostory v bývalé vozovně PMDP, a.s., „DEPO2015“, které nahradilo projekt „4x4 Cultural Factory“ na Světovaru.

S nabídkou kulturních akcí pořádaných, jak městskými kulturními organizacemi, tak dalšími aktéry v oblasti kultury, se od roku 2015 mohou občané města seznámit prostřednictvím nového portálu [www.kultura.plzen.eu](http://www.kultura.plzen.eu/) provozovaného platformou GoOut.

Prostřednictvím Artotéky město Plzeň podporuje a prezentuje současné výtvarné umění místních autorů. V roce 2015 přibylo do fondu Artotéky města Plzně dalších 7 děl.

**Cíl 4.3 Podpora cestovního ruchu**

V roce 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, zažilo město největší turistický boom ve své historii. Návštěvnost města podpořila kromě propagace EHMK také masivní prezentace města a regionu jako atraktivní turistické destinace pro návštěvníky ze zahraničí. V roce 2014 zorganizovala Plzeň - TURISMUS přes 24 poznávacích cest pro novináře, v roce 2015 to bylo již 52 presstripů, kterých se zúčastnilo cca 180 novinářů   
a televizních štábů a bylo zveřejněno značné množství příspěvků v prestižních evropských denících, časopisech i cestovatelských portálech. Podle ČSÚ přijelo v roce 2015 do Plzně 260 404 turistů, z toho 159 146 zahraničních. Hranice počtu přenocování se poprvé přiblížila k půl miliónu (493 903 nocí). Celkové počty všech návštěvníků města (tj. součet jednodenních návštěvníků a ubytovaných turistů) dosáhly 3,3 mil. osob (měřeno pomocí signálních dat mobilních operátorů). Nejvíce zahraničních turistů pocházelo z Německa (43 % všech zahraničních turistů) a Rakouska (6 %), přičemž počet Němců v roce 2015 stoupl o 39 %   
a Rakušanů o 138 %.

Akce pořádané v rámci projektu EHMK přilákaly přes jeden milion návštěvníků. Rovněž narostl počet klientů turistického informačního centra, který v loňském roce stoupl zhruba čtyřnásobně. TIC také zorganizovalo 1 170 komentovaných prohlídek centra města pro více než 27 tisíc osob.

Vlakovou lodí turistických produktů města, zajišťovaných Plzeň – TURISMUS, p. o., se stal produkt Adolf Loos Plzeň. Plzeň – TURISMUS vypracovala systém 3 prohlídkových tras   
v objektech, které mají různé vlastníky (Byt rodiny Krausových a byt MUDr. J. Vogla, Brummelův dům, Semlerova rezidence). Organizace rovněž zajistila prezentaci produktu v jednotném vizuálním stylu, včetně tříjazyčných webových stránek [www.adolfloosplzen.cz](http://www.adolfloosplzen.cz) s rezervačním systémem. Komentované prohlídky navštívilo během roku 2015 cca 11 500 osob.

V průběhu roku 2015 prezentovala Plzeň - TURISMUS město Plzeň a projekt EHMK 2015 na řadě veletrhů cestovního ruchu, nejvíce pak v německy mluvících zemích. Společnost Plzeň 2015 a Plzeň – TURISMUS společně zorganizovaly zahraniční prezentace na kulturních akcích a veletrzích cestovního ruchu v Berlíně, Londýně, Lipsku, Kolíně nad Rýnem, Drážďanech, Vídni, Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově a dalších evropských městech. Projekt EHMK byl také prezentován na světové výstavě EXPO v italském Miláně.

K nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Plzeňském kraji patří ZBZMP. V rámci postupného rozšiřování expozic byla v roce 2015 otevřena nová expozice Království jedu s 12 druhy jedovatých hadů čtyř světadílů.

Na konci května 2015 skončila kompletní rekonstrukce Lochotínského amfiteátru (dotace ROP JZ), která kromě úprav schodišť, hlediště, pódia, sadových úprav, pořízení bezpečnostního systému a nové obrazovky, obsahovala také výstavbu objektu voliér pro dravé ptactvo.

Město Plzeň postupně naplňuje Prioritní oblasti i Cíle definované v rámci aktualizace PRMP z roku 2013. Některé projekty PRMP zůstávají k řešení i v dalším období. Jedná se např.   
o nalezení vhodného využití pro některé objekty ve vlastnictví města Plzně, jako je: budova Pekla, objekt na adrese Klatovská 19 s Loosovými interiéry nebo objekty na Světovaru.

V oblasti dopravy bude třeba pokračovat v propojování jednotlivých částí městského okruhu do souvislého celku a tím snižovat zatížení centra průjezdní dopravou.

Za účelem zajištění udržitelného městského dopravního systému přistoupilo město Plzeň ke zpracování „Plánu udržitelné mobility Plzně“ (PUMP). Jedná se o strategický dokument, který má podpořit rozhodování o realizaci investičních a neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti. Zároveň je tento dokument jedním z podkladů pro čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU v programovém období 2014 - 2020.

Postupným naplňováním priorit vodohospodářských staveb, schválených ZMP v roce 2012, by se měly zlepšovat stávající dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod jak ve stávající zástavbě, tak i pro další rozvojová území města. Jedním z hlavních úkolů do budoucna bude vyřešení havarijního zdroje pitné vody pro Plzeň, který zajistí havarijní jímání surové vody pro případ, že by bylo znemožněno odebírání vody z Úhlavy.

Vývoj v  sociální oblasti je nepředvídatelný a je ovlivněn řadou faktorů, z tohoto důvodu se jako neefektivní jeví vytvářet jeden koncepční dokument společný více oblastem na dobu delší než dva roky. Optimálním řešením jsou tzv. „akční plány“, na dobu max. 2 let, které mnohem pružněji reagují na aktuální potřeby a situaci v oblasti služeb. Plány tak budou korespondovat jak s požadavky města, tak s potřebami poskytovatelů, ale zejména uživatelů služeb, na něž cílí především. Aktuálně tak vznikají koncepční dokumenty na období let 2017 - 2018: Akční plán stárnutí, Akční plán k podpoře rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Akční plán práce s rodinou a ohroženou mládeží na území města Plzně, návazný Akční plán řešení problematiky bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče a v neposlední řadě i Akční plán podpory a spolupráce v práci s cizinci.

V prosinci 2015 schválilo ZMP zadání zpracování nového Strategického plánu města Plzně. Podrobná informace o postupu prací na tomto dokumentu byla předložena na jednání ZMP dne 19. 5. 2016.

Informace o PRMP a nově připravovaném Strategickém plánu města Plzně jsou zveřejňovány na stránkách ÚKRMP na adrese: <http://ukr.plzen.eu/cz/rozvoj-mesta/strategicky-plan-mesta-plzne/>.

Odbory, organizace a společnosti, které se podílely na zpracování zprávy o plnění PRMP za rok 2015:

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum, s.r.o.

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP

Odbor investic MMP

Odbor kultury MMP

Odbor prezentace a marketingu MMP (OPM MMP)

Odbor sociálních služeb MMP (OSS MMP)

Odbor správy infrastruktury MMP (OSI MMP)

Plzeň - TURISMUS, p. o.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP, a.s.)

Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace (SVSMP)

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace (ÚKRMP)

Použité zkratky:

ČSÚ – Český statistický úřad

DDD – Dům Digitálních Dovedností

DPS – Dokumentace pro provedení stavby

DSP – Dokumentace ke stavebnímu povolení

DÚR – Dokumentace k územnímu rozhodnutí

EIA – Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

EU – Evropská unie

FAČR – Fotbalová asociace České republiky

ICT – Information and Communication Technologies (informační a komunikační technologie)

MHD – městská hromadná doprava

MO – městský obvod

MMP – Magistrát města Plzně

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MÚ – městský úřad

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR

OPŽP – Operační program Životní prostředí

o. p. s. – obecně prospěšná společnost

PEHMK – Plzeň – Evropské hlavní město kultury

PRMP – Program rozvoje města Plzně

RFA – Regionální fotbalová akademie

ROP JZ – Regionální operační program Jihozápad

RRA PK – Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s

ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SFŽP – Státní fond životního prostředí

SITMP – Správa informačních technologií města Plzně

s. o. – státní organizace

SP – stavební povolení

SŽDC, s.o. – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TIC – Turistické informační centrum

ÚMO – úřad městského obvodu

ÚR – územní rozhodnutí

VS – vodárenský soubor

WTC – World Trade Center

ZBZMP – Zoologická a botanická zahrada města Plzně

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni

z. s. – zapsaný spolek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zprávu předkládá: | Mgr. P. Šindelář, nám. primátora |  |
| Zprávu zpracovala, dne: | Mgr. J. Karlová, ÚKRMP, 7. 6. 2016 |  |
| Schůze ZMP se zúčastní: | Mgr. P. Šindelář, nám. primátora  Ing. I. Vostracká, řed. ÚKRMP |  |
| Obsah zprávy projednán s: | Ing. J. Kozohorským, MBA, řed. TÚ MMP  Ing. I. Vostrackou, řed. ÚKRMP |  |