Důvodová zpráva

1. **Název problému a jeho charakteristika**

Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic k 30. 9. 2021.

1. **Konstatování současného stavu a jeho analýza**

Pracovníci Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic zpracovali podrobnou zprávu o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 (oddělení investic) k 30. 9. 2021. Přílohu zprávy tvoří Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů s přehledem o stavu a čerpání rozpočtu v členění dle oblastí hospodaření. V této příloze je uvedeno finanční plnění rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic **celkem ve výši 31 291 400,87 Kč, tj. 43,89 % upraveného rozpočtu k 30. 9. 2021.**

**Rozpočet Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic byl k 30.  9. 2021 ve výši 71 298 tis. Kč.**

Aktuální stav jednotlivých akcí zahrnutých ve jmenovitém seznamu je popsán ve zprávě /Příloha č. 1/.

1. **Předpokládaný cílový stav**

Seznámení se se zprávou o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic k 30. 9. 2021.

1. **Navrhované varianty řešení**

Nejsou navrhované varianty řešení.

1. **Doporučená varianta řešení**

Není doporučená varianta řešení.

1. **Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)**

Čerpání rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic k 30. 9. 2021 v členění dle oblastí hospodaření je uvedeno v příloze č. 2.

Finanční plnění rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic **bylo k 30. 9. 2021celkem ve výši 31 291 400,87 Kč, tj. 43,89 % upraveného rozpočtu.**

1. **Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Neřeší se.

1. **Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí**

Usnesení RMO Plzeň 1 č. 301 ze dne 9. 11. 2021.

1. **Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1**

Neexistují.

1. **Přílohy**

Příloha č. 1- Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic k 30. 9. 2021.

Příloha č. 2 - Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů s přehledem čerpání rozpočtu k 30. 9. 2021.